[경영보고서 제 2026-03호]

AAS 기반 제조 데이터 표준화

및 디지털트윈 실행계획서

제조 데이터 표준화를 통한 AI 경쟁력 확보 전략

SWOT 분석 포함

작성일: 2026년 3월 30일

참고자료: 한국인더스트리4.0협회 박한구 명예회장 칼럼

AAS 도입 3단계 실행계획서 (임원 보고용)

# 목  차

1. AAS의 필요성 및 배경

1.1 제조 현장의 데이터 현실

1.2 플랫폼 종속 문제

1.3 AAS란 무엇인가

1.4 AAS와 AI Agent 시대

2. AAS 도입 3단계 실행 로드맵

2.1 핵심 기조 및 추진 방향

2.2 단기 (0~6개월): 데이터 의미 표준화

2.3 중기 (6~18개월): 현장 노하우 자산화

2.4 장기 (18~36개월): 지능형 운영 확산

3. 단계별 기대 효과

4. 경영진 의사결정 사항

5. SWOT 분석

5.1 강점 (Strengths)

5.2 약점 (Weaknesses)

5.3 기회 (Opportunities)

5.4 위협 (Threats)

6. 전략적 시사점 및 결론

# 1. AAS의 필요성 및 배경

"AI를 도입하면 우리 공장도 똑똑해지는 것 아닙니까?" 요즘 제조기업 경영자들이 가장 많이 하는 질문이다. AI, 디지털트윈, 데이터스페이스, 탄소규제 대응까지 해야 할 일은 많은데, 어디서부터 시작해야 할지 막막하다는 의미이기도 하다.

## 1.1 제조 현장의 데이터 현실

현재 제조 현장에는 PLC, MES, ERP, 설비 로그 등 다양한 데이터가 존재한다. 그러나 이 데이터들은 서로 다른 언어를 사용하고 있다. 같은 '온도'라도 설비마다 의미가 다르고, 단위도 다르며, 정상 기준도 다르다. 사람은 경험으로 해석할 수 있지만, AI는 그렇지 못하다.

많은 기업이 '데이터가 많다'는 사실과 '데이터가 통한다'는 사실을 혼동하고 있다. AI Brain이 제대로 작동하려면 데이터는 단순한 숫자의 집합이 아니라 의미가 정의된 언어여야 한다.

< 데이터 표현 비교: 현재 vs AAS 적용 후 >

| 현재 (Raw Data) | AAS 적용 후 (Semantic Data) |
| --- | --- |
| 온도 = 85 | 압연기 3번 베어링 온도 = 85°C (정상범위 60~90) |

## 1.2 플랫폼 종속(Lock-in) 문제

현재 주요 디지털트윈 플랫폼들은 각기 다른 데이터 표현 방식을 사용한다. AWS IoT TwinMaker는 엔터티/컴포넌트 구조, Azure Digital Twins는 DTDL 모델 언어, NVIDIA Omniverse는 OpenUSD 기반, Siemens Xcelerator는 디지털 스레드 구조를 갖는다. 이들 모두 우수한 플랫폼이지만 서로 같은 언어를 사용하지 않는다.

실제 운영에서는 목적에 따라 여러 플랫폼을 함께 사용하게 되는데, AAS 없이 시작하면 플랫폼마다 모델을 따로 만들어야 한다. 결국 데이터는 기업 자산이 아니라 플랫폼 자산이 되며, 이것이 많은 스마트 팩토리 프로젝트가 확산되지 못하는 핵심 원인이다.

## 1.3 AAS란 무엇인가

AAS (Asset Administration Shell) 핵심 정의 AAS는 플랫폼이 아니라 공장의 표준 사전이다. 데이터를 저장하는 것이 아니라 데이터의 의미를 설명하는 언어이며, 기업이 스스로 정의하는 데이터의 공통 의미체계다. AAS는 서로 다른 플랫폼을 연결하는 공통 의미계층으로서, 플랫폼을 대체하는 것이 아니라 보완한다.

비유하면 AWS, Azure, Omniverse, Siemens는 각각 다른 외국어이고, AAS는 회사의 공식 원문이다. 원문이 정확하면 어떤 언어로도 번역할 수 있지만, 원문이 없으면 번역할 때마다 의미가 달라진다.

## 1.4 AAS와 AI Agent 시대

앞으로 AI Agent는 설비 이상 판단, 품질 예측, 탄소 계산, 작업 지시 등을 수행하게 된다. AI가 플랫폼마다 다른 언어를 따로 배워야 한다면 비용은 증가하고 결과는 일관성을 잃게 된다. AAS가 있으면 AI는 AAS를 통해 의미를 이해하고 플랫폼은 실행 도구로 활용된다. 즉, AAS는 사람뿐 아니라 AI와 AI Agent를 위한 공용 언어가 된다.

결론적으로, AAS는 단순한 표준이 아니라 AI, 디지털트윈, 데이터스페이스, CBAM, DPP를 하나로 연결하는 제조 데이터의 공용 언어다.

# 2. AAS 도입 3단계 실행 로드맵

## 2.1 핵심 기조 및 추진 방향

핵심 기조: "AI 보다 먼저, 데이터가 서로 통하는 언어(AAS)를 만들어야 한다" 추진 방향: AAS (데이터 표준) → Rule (노하우 자산화) → 디지털트윈 → AI

## 2.2 단기 (0~6개월): 데이터 의미 표준화 (AAS 기반 구축)

| 항목 | 핵심 실행 과제 | 주요 산출물 | KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| 목표 | 핵심 설비 1~3종 및 주요 공정 선정 데이터 표준 사전 정의 (명칭/단위/정상범위) AAS 템플릿 작성 및 파일럿 적용 | AAS 모델 데이터 표준 사전 | AAS 적용 자산 수 표준화 완료 항목 수 |
| 담당 조직 | 생산기술, IT/DT | Raw Data → Semantic AAS 전환 | 공장 데이터를 'AI가 이해할 수 있는 언어'로 번역 |

## 2.3 중기 (6~18개월): 현장 노하우 자산화 (Rule/Scenario 정립)

| 항목 | 핵심 실행 과제 | 주요 산출물 | KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| 목표 | 숙련자 판단 기준을 Rule/Scenario로 구조화 이상/경고/정상 시나리오 정의 공정별 KPI 연계 및 검증 | 운영 Rule 문서 시나리오 모델 | Rule 정립 건수 이상 탐지 정확도 |
| 담당 조직 | 생산기술, 현장엔지니어, 품질 | Human Brain의 노하우를 모델화 | A=정상, B=이상징후, C=고장진행 등 시나리오 정의 |

## 2.4 장기 (18~36개월): 지능형 운영 확산 (디지털트윈/AI 적용)

| 항목 | 핵심 실행 과제 | 주요 산출물 | KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| 목표 | Light 디지털트윈 구축 및 AI 모델 연결 예측정비/품질예측/에너지 최적화 다공장 표준 확산 및 탄소 규제 대응 | AI 운영 모델 통합 대시보드 | 불량률 감소 비가동 시간 감소 AI 활용률 |
| 담당 조직 | DX 총괄, 경영혁신 | Light 디지털트윈 + AI Brain | 가상 시뮬레이션 후 AI 자동 판단 체계 구축 |

AAS(데이터 언어) → Rule/Scenario(사람의 경험) → Light 디지털트윈(가상 실험) → AI Brain(자동 판단)

| AAS = 교과서 | Rule = 선생님의 경험 | 디지털트윈 = 모의시험 | AI Brain = 실전 능력 |
| --- | --- | --- | --- |

# 3. 단계별 기대 효과

| 단계 | 기대 효과 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| 단기 기반 구축 | 원천 데이터의 진정한 자산화 | 데이터의 의미를 표준적으로 정의하여 특정 IT 플랫폼 종속(Lock-in)에서 탈피하고, 데이터 주권을 확보한다. |
| 중기 지식 내재화 | 시스템 기반 표준화된 의사결정 | 개인(사람) 경험에 의존하던 운영에서 Rule/Scenario 기반의 시스템 표준화된 의사결정 체계로 전환한다. |
| 장기 성과 창출 | AI와 디지털트윈의 실제 경영 성과 | 일회성 기술 도입을 넘어 AI와 디지털트윈이 실제 경영 성과를 내는 운영체계를 완성한다. |

# 4. 경영진 의사결정 사항

- 지금 바로 핵심 설비 파일럿 범위를 확정하고 최우선적으로 AAS 표준화 착수를 승인해야 합니다.

- 플랫폼을 먼저 선택하지 말고, AAS(데이터 의미 정의)를 먼저 완료한 뒤 최적의 플랫폼을 선택해야 데이터 주권을 지킬 수 있습니다.

- AAS 기반 없이 AI/디지털트윈을 개별 추진하면 공정마다 모델을 재구축해야 하므로 중복 투자와 확산 실패가 반복됩니다.

"AAS는 단순한 선택 기술이 아니라, 향후 제조 경쟁력과 AI 투자 성과를 좌우하는 필수 선행 인프라입니다."

# 5. AAS 도입 SWOT 분석

AAS 도입에 대한 내부 역량과 외부 환경을 종합적으로 분석하여 전략적 의사결정을 지원한다.

| S - 강점 (Strengths) | W - 약점 (Weaknesses) |
| --- | --- |
| ▸ 국제 표준(IEC 63278) 기반으로 글로벌 호환성 확보 ▸ 플랫폼 독립적 데이터 주권 확보 가능 ▸ 점진적 도입 가능 (핵심 설비부터 확장) ▸ AI/디지털트윈/CBAM/DPP 등 다양한 후속 기술의 공통 기반 역할 ▸ 숙련자 노하우의 체계적 조직 자산화 | ▸ 초기 데이터 의미 정의 작업에 상당한 시간/인력 소요 ▸ AAS 전문 인력 및 내부 역량 부족 ▸ 단기적 ROI 가시화 어려움 (경영진 설득 난이도) ▸ 기존 레거시 시스템과의 통합 복잡성 ▸ 조직 내 변화관리 및 현장 수용성 확보 과제 |
| O - 기회 (Opportunities) | T - 위협 (Threats) |
| ▸ EU CBAM/DPP 등 탄소 규제 강화로 데이터 표준화 의무화 추세 ▸ 정부 스마트제조 정책 지원 및 보조금 확대 ▸ AI Agent 시대 도래로 표준화된 데이터의 가치 급상승 ▸ 제조업 디지털 전환 가속화 (Industry 4.0/5.0) ▸ 데이터스페이스 기반 산업 생태계 확대 | ▸ 경쟁사의 빠른 디지털 전환으로 선점 기회 상실 우려 ▸ 글로벌 플랫폼 기업의 독자 표준 확대 (Lock-in 심화) ▸ AAS 표준 자체의 지속적 변화/업데이트 대응 부담 ▸ 숙련 인력 퇴직에 따른 노하우 소실 가속화 ▸ 사이버 보안 위협 증가 (데이터 표준화 시 공격 표면 확대) |

## 5.1 강점 (Strengths) 상세

AAS는 IEC 63278 국제 표준에 기반하여 글로벌 제조 생태계와의 호환성을 보장한다. 특정 플랫폼에 종속되지 않는 데이터 주권을 확보할 수 있으며, 핵심 설비부터 시작하여 점진적으로 확장할 수 있는 구조를 가지고 있다. 또한 AI, 디지털트윈, CBAM, DPP 등 후속 기술들의 공통 기반 역할을 하여 중복 투자를 방지한다.

## 5.2 약점 (Weaknesses) 상세

초기 데이터 의미 정의 작업은 설비별, 공정별로 세밀한 분석이 필요하여 상당한 시간과 전문 인력이 소요된다. 국내에서 AAS 전문 인력이 부족하고, 단기적으로 ROI를 가시화하기 어려워 경영진 설득에 어려움이 있을 수 있다. 또한 기존 레거시 시스템과의 통합 과정에서 예상치 못한 기술적 복잡성이 발생할 수 있다.

## 5.3 기회 (Opportunities) 상세

EU의 CBAM(탄소국경조정메커니즘)과 DPP(디지털 제품 여권) 규제가 강화되면서 제조 데이터 표준화는 선택이 아닌 의무가 되어가고 있다. AI Agent 시대의 도래로 표준화된 데이터의 가치가 급상승하고 있으며, 정부의 스마트제조 정책 지원도 확대되고 있다. 산업 전반에서 데이터스페이스 기반 생태계가 확대되고 있어 선점 기업에 큰 이점이 있다.

## 5.4 위협 (Threats) 상세

경쟁사들의 빠른 디지털 전환으로 선점 기회를 상실할 수 있으며, 글로벌 플랫폼 기업들이 독자 표준을 확대하면서 Lock-in이 더욱 심화될 우려가 있다. 숙련 인력의 퇴직이 가속화되면서 AAS에 담아야 할 현장 노하우가 소실될 위험이 있으며, 데이터 표준화에 따른 사이버 보안 공격 표면 확대도 고려해야 한다.

# 6. 전략적 시사점 및 결론

## 6.1 SWOT 기반 전략 방향

| 전략 유형 | 추진 방향 |
| --- | --- |
| SO 전략 (강점-기회) | 국제 표준 기반의 AAS를 활용하여 CBAM/DPP 규제에 선제 대응하고, AI Agent 시대 데이터 경쟁력을 선점한다. |
| WO 전략 (약점-기회) | 정부 지원 정책을 활용하여 초기 인력/비용 부담을 완화하고, 파일럿 성과를 통해 경영진 설득력을 확보한다. |
| ST 전략 (강점-위협) | 플랫폼 독립적 AAS의 강점을 활용하여 Lock-in 심화에 대비하고, 숙련자 노하우를 체계적으로 자산화하여 인력 소실에 대응한다. |
| WT 전략 (약점-위협) | 핵심 설비 중심 파일럿으로 리스크를 최소화하고, 외부 전문기관 협력을 통해 역량 부족과 보안 위협에 동시 대응한다. |

## 6.2 최종 결론

AI 도입의 순서는 'AI → 데이터'가 아니라 'AAS → Rule → 디지털트윈 → AI'이다. AAS 없이 AI를 도입하면 공정마다, 공장마다, 플랫폼마다 다시 시작해야 한다. 반대로 AAS를 가진 기업은 어떤 AI를 쓰더라도, 어떤 플랫폼을 쓰더라도 자신의 언어 위에서 확장할 수 있다.

제조 경쟁력의 기준은 이미 달라지고 있다. 설비가 아니라 데이터, 자동화가 아니라 의미, 개별 최적화가 아니라 가치사슬 연결 능력이 경쟁력을 결정한다. 그리고 그 출발점이 바로 AAS다.

AI를 먼저 사는 것이 아니라 AI가 이해할 수 있는 환경을 먼저 만들어야 한다. 그 시작이 바로 AAS입니다.